Совет депутатов Терского района

(сорок седьмое заседание третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

от «17» декабря 2008 г.                               № 627                                 п.г.т.  Умба

О внесении дополнений в муниципальную целевую программу

«Пожарная безопасность МУЗ Терская ЦРБ на 2007-2010 годы»

Рассмотрев обращение Терской ЦРБ о внесении дополнений в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность МУЗ Терская ЦРБ на 2007-2010 годы»,  утвержденную решением Совета депутатов Терского района от 14.11.2007 №447,

Совет депутатов Терского района решил:

1. Изложить Приложение к муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность МУЗ Терская ЦРБ на 2007-2010 годы»,  утвержденной решением Совета депутатов Терского района от 14.11.2007 №447,   в новой редакции (прилагается).

2. Финансирование  муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность МУЗ Терская ЦРБ на 2007-2010 годы » осуществлять в пределах бюджета МО Терский район на 2008 год в объёме 378,4 тыс. рублей.

Глава Терского района                                                                                             А.Г.Сверчков

|  |  | Приложение 1 к муниципальной целевой Программе «Пожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения Терская центральная районная больница» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

технических мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансиро-вания | Стоимость (тыс. руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |  |
| 1 | Смонтировать систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения персонала в случае возникновения пожара | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 394,1 | 300,0 | 500,0 | 300,0 | 1594,1 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 2 | Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений | 2007-2009 гг. | Местный бюджет | 55,8 | - | 70,0 | - | 125,8 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 3 | Приобрести СИЗ органов дыхания для дежурного медицинского персонала на случай эвакуации больных при пожаре (ГДЗК) | 2007-2008 гг. | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | - | - | 12,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 4 | Приобрести автономный источник электроснабжения | 2008 г. | Местный бюджет | - | 0,0 | - | - | 280,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 5 | Произвести замену силовых и осветительных щитов | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | - | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 35,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 6 | Произвести замену автоматов в распределительных щитах | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | - | 5,0 | - | 3,0 | 8,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 7 | Укомплектовать электрощитовые средствами СИЗ согласно нормам, произвести поверку СИЗ | 2008-2010 гг. | Местный бюджет |  | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 8 | Провести замену светильников | 2008-2010 гг. | Местный бюджет | - | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 9 | Укомплектовать светильники плафонами | 2008-2009 гг. | Местный бюджет | - | 0,0 | 3,0 | - | 7,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 10 | Произвести замену электрических проводов с поврежденной или изношенной изоляцией, выполнить прокладку электропроводов в кабель-каналах | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | - | 0,0 | 200,0 | 85,0 | 495,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 11 | Провести замену розеток и выключателей | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 12 | Провести замеры сопротивления изоляции электропроводов и кабелей с оформлением протоколов, провести замеры сопротивления контура заземления | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 27,2 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 123,2 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 13 | Укомплектовать объект первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в соответствии с нормами | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 22,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 59,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 14 | Провести ежегодную перезарядку огнетушителей | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 19,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 15 | Доукомплектовать пожарные краны стволами и накидными гайками, заменить соединительные головки | 2008, 2010 гг. | Местный бюджет | - | 0,0 | - | 3,0 | 7,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 16 | Приобрести указательные знаки указательные знаки «Бегущий человек»,«Аварийный выход» и т.д. | 2008, 2010 гг. | Местный бюджет | - | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 17 | Переоборудовать глухие металлические решетки на окнах в распашные | 2008 г. | Местный бюджет |  | 4,0 | - | - | 4,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 18 | Организовать поверку кислородных манометров | 2007-2010 гг. | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 5,2 | 5,3 | 20,6 | МУЗ Терская ЦРБ |
| 19 | Организовать заземление ПЭВМ, медицинского оборудования | 2008-2009 гг. | Местный бюджет | - | 1,4 | 5,0 | - | 10,0 | МУЗ Терская ЦРБ |
|  | ИТОГО |  |  | 515,1 | 378,4 | 860,7 | 478,3 | 2886,2 |  |